## Slide 1
WARM GLASS
Clarity by design
让结构帮助理解
汇报 / 评审议题
项目阶段评审
示例主题：协作流程试点的阶段判断。
本阶段的进展与
待决策事项
围绕交付证据、目标差距和下一阶段范围展开讨论。
本次需要确认：是否补充验证后再扩大试点范围。
虚构项目示例。所有数字、角色和计划均需替换为实际材料。
Notes: Fictional illustrative content, not a claim about actual business or product performance.
虚构项目示例。所有数字、角色和计划均需替换为实际材料。

## Slide 2
WARM GLASS
Clarity by design
让结构帮助理解
汇报 / 阶段成果
试点
交付
与覆盖进展
用结果、统计口径和验证依据支持阶段判断。
12 项
已交付事项
本次试点范围
4 组
参与团队
口径：参与验证的团队
75%
节点完成率
12 / 16 个计划节点
已交付事项累计数量（演示）
Chart: 
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期
数量 | 3 | 6 | 9 | 12
01
扩围前先核对验收记录
口径
判断需要结合统计期间、样本范围与验收记
录。完成数量之外，还应检查结果是否满足
使用条件。
来源：虚构演示数据，非本行业务成果
本次评审：是否进入下一阶段验证？
演示数据，非实际业务成果。实际汇报应同步给出统计时段、样本范围与验收记录。
Notes: Demonstration values only: 12 completed items, 4 teams, 75% milestones. Trend [3,6,9,12] is synthetic and is not source bank data.
Fictional illustrative content, not a claim about actual business or product performance.
演示数据，非实际业务成果。实际汇报应同步给出统计时段、样本范围与验收记录。
Demonstration data only.

## Slide 3
WARM GLASS
Clarity by design
让结构帮助理解
汇报 / 趋势观察
新增问题的时间变化
按相同口径检查每期新增问题，不把数量变化直接解释为质量提升。
当期新增待核对问题
单位：条
演示数据，非实际业务成果
Chart: 
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期
新增问题 | 3 | 5 | 4 | 2
01
数量之外仍需检查原因
口径
本例展示当期新增问题，不是累计
交付数。样本范围可能变化，不能
据此直接判断质量或因果关系。
来源：虚构演示数据
演示数据。新增问题与累计交付采用不同口径，不能相加；实际汇报需补充统计范围。
Notes: Fictional illustrative content, not a claim about actual business or product performance.
演示数据。新增问题与累计交付采用不同口径，不能相加；实际汇报需补充统计范围。
Demonstration data only.

## Slide 4
WARM GLASS
Clarity by design
让结构帮助理解
汇报 / 偏差分析
目标差距与补充验证
对齐阶段目标和实绩，明确仍需处理的环节。
阶段目标与实际完成
单位：项
演示数据，目标和实际采用相同口径
Chart: 
| 需求核对 | 场景验证 | 事项交付
目标 | 12 | 10 | 12
实际 | 10 | 7 | 12
待核对
需要说明的差距
需求核对差 2 项。
场景验证差 3 项。
差距原因与处理节点，应从实际记录中
核实。
演示数据，非真实项目进度。目标与实际采用相同单位和范围。
Notes: Fictional illustrative content, not a claim about actual business or product performance.
演示数据，非真实项目进度。目标与实际采用相同单位和范围。
Demonstration data only.

## Slide 5
WARM GLASS
Clarity by design
让结构帮助理解
汇报 / 范围选择
后续场景的验证顺序
结合预期影响与实施准备度，讨论有限资源如何安排。
先补齐关键条件
明确数据、流程和审核要求。
安排优先验证
选择已有准备且影响较大的任务。
继续观察
暂不扩大验证范围。
小范围验证
控制投入，检查实际使用价值。
低 实施准备度 高
预期影响（上高下低）
定性讨论示意，象限不代表精确评分或已经批准的资源优先级。
Notes: Fictional illustrative content, not a claim about actual business or product performance.
定性讨论示意，象限不代表精确评分或已经批准的资源优先级。

## Slide 6
WARM GLASS
Clarity by design
让结构帮助理解
汇报 / 推进计划
下一阶段的
任务与责任
将下一步工作落实到阶段、责任角色与可检查的完成节点。
阶段一
问题复核
整理问题清单
确认处理边界
阶段二
补充验证
覆盖异常情况
形成反馈记录
阶段三
评审范围
结合验证结果
确认后续范围
行动事项 | 责任角色 | 计划节点
复核问题清单 | 交付负责人 | 第1周
补充场景验证 | 业务代表 | 第2周
确认后续范围 | 评审小组 | 第3周
计划示例。是否扩大范围取决于验证记录；角色与计划节点需按实际工作确认。
Notes: Fictional illustrative content, not a claim about actual business or product performance.
计划示例。是否扩大范围取决于验证记录；角色与计划节点需按实际工作确认。